projekt

U M O W A  NR  ………………….

na dobudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica

Zawarta w dniu  ……….. r. w Starej Błotnicy pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica

Stara Błotnica 46,

26-806 Stara Błotnica

reprezentowaną przez Wójta Gminy  – Marcina Kozdracha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Beaty Lubeckiej Zgiep

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

zwanym/ą dalej Wykonawcą

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U z 2023 r. poz. 1605) – art. 2 ust.1 pkt. 1.

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na dobudowie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica w następujących miejscowościach:

- Kaszów dowieszenie kabla na odcinku 370 mb,(dz. nr 82, 54, 93 obręb Kaszów)

- Kaszów przy szkole montaż 2 lamp wraz z dowieszeniem kabla 38 m -

- Stary Kiełbów  montaż 2 słupów  i 2 lamp wraz z dowieszeniem kabla odcinek o długość 96m wraz z inwentaryzacją,(dz. nr 177 obręb Kiełbów Stary)

- Tursk montaż jednego słupa wraz z lampą  długość 40 m wraz z inwentaryzacją,( dz.nr 70/3)

- Pierzchnia montaż jednego słupa, 1 lampy wraz z dowieszeniem kabla długość 52 m wraz z inwentaryzacją, (dz. nr 114/1)

- Czyżówka montaż 1 słupa i 1 lampy wraz z dowieszeniem kabla i inwentaryzacją,(dz. nr 161 obręb Czyżówka)

- Stary Kiełbów montaż  2 lamp wraz z  przewodem 200m, (działka nr ew. 122 obręb Stary Kiełbów)

- Stary Gózd  montaż 2 słupów i 2 lamp działka nr 284/1 dł. 100 m wraz z inwentaryzacja powykonawczą

- Żabia Wola montaż kabla dł. 200 m wraz z  jedną lampą i jednym słupem -

- Kadłubek Nowy nr 31 dł. 40 m ( 1 słup i 1 lampa Koło Pucka) -

- Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia określa  przedmiar robót.

- Przedmiot umowy obejmuje dodatkowo:

- Wykonanie kosztorysów powykonawczych.

- Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl.

- Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia                 i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania.

- Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora              i użytkownika.

- Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przyległych.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

- Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót.

- Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową,  obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

§  2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie              ze sztuką budowlaną oraz oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie umowy, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.

3

1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem umowy dostarcza Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów             o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

§ 4

Wynagrodzenie

- Zamawiający za wykonanie usługi określonej w § 1 niniejszej umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę ………………… zł. brutto,

Słownie złotych: ……………………………………………………………………….,

W wynagrodzeniu uwzględnione są wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane 
z wykonaniem umowy, w tym m.in. koszty transportu, wniesienia i rozpakowania materiałów budowlanych, ewentualnych napraw i poprawek w trakcie dokonywania prac, utylizacji zbędnych materiałów i opakowań transportowych, koszty pomiarów itp. - aż do odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie usługi.

- Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż w dniu odbioru przedmiotu umowy – po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

§ 5

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 15.12.2023 r.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§6

Odbiory

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,                     z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

§ 7

Uprawnienia z tytułu gwarancji  jakości

1. Wykonawca udziela  Zamawiającemu  na wykonane   roboty  budowlane , stanowiące   przedmiot  umowy, gwarancji jakości  na okres 36 miesięcy, licząc   od daty  odbioru końcowego  robót.

2.  W przypadku, gdy Wykonawca  nie  przystępuje  do usuwania wad lub usunie  wady                   w sposób  nienależyty, zamawiający, poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu na podstawie  Kodeksu cywilnego , może  powierzyć   usunięcie wad podmiotowi  trzeciemu  na koszt  i ryzyko Wykonawcy (wykonanie  zastępcze), po uprzednim  wezwaniu Wykonawcy                i wyznaczeniu dodatkowego terminu odpowiedniego dla czasu usuwania wad.

3. Usunięcie  wad następuje na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                    w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,

    - Za opóźnienie  w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (terminy zakończenia robót określono w § 5 ust. 1 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Wykonawca usuwa wady lub usterki stwierdzone w okresie gwarancji w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistnieniu wad lub usterek.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy pomniejszonego o wysokość kar umownych

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,             o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 9

Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Administratorem Danych jest Wójt Gminy Stara Błotnica. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z instrukcji kancelaryjnej. Wykonawcy przysługuje prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt b Rozporządzenia RODO 2016/679. Jeśli Wykonawca nie zgadza się z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez urząd przysługuje Mu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  Zamawiającego i Wykonawcy.

### ZAMAWIAJĄCY  	   	                                 WYKONAWCA

……………………………                                               ………………………………