Wzór

UMOWA NR …/2021

Zawarta w dniu ……………...2021 r. w  Starej Błotnicy pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica

Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica

REGON 670-224-019, NIP 798-14-58-221,

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Marcina Kozdracha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Lubeckiej - Zgiep

zwaną dalej Zamawiającym,

a ………………………………………………………………………………………………

nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane – w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego

ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego , nr NIP i REGON.

W przypadku spółek kapitałowych skład zarządu i wartość kapitału zakładowego lub akcyjnego (opłaconego).

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………..……………………………………………………………..

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu obok Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.

( część działki nr 187/6 obręb 0001 Błotnica Stara).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę miejsc parkingowych,

- budowę  fontanny 9-cio dyszowej  wraz z infrastrukturą techniczną,

- budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną,

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz wodociągowej,

- budowę placu publicznego,

- budowę ciągów pieszych,

- budowa siedzisk murowanych z wbudowanym oświetleniem i siedziskami,

- montaż ławek parkowych,

- montaż koszy na śmiecie,

- budowa nowego oświetlenia zewnętrznego dla potrzeb projektowanego placu(lampy hybrydowe fotowoltaiczne moc 60W-160lm/W

- wykonanie nowych nasadzeń,

- wykonanie podświetlanego napisu Stara Błotnica,

- wykonanie  tablicy informacyjnej z mapa gminy Stara Błotnica.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna stanowiące załączniki do obowiązującej Specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia tych robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych uwag. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót.

- Przedmiot umowy obejmuje dodatkowo:

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych.

- Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania.

- Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.

- Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach przyległych.

- Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji  wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie takich jak: fontanna, tężnia, oświetlenie, instalacje oraz inne urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

- Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót.

- Dokonanie rozruchu całego obiektu (wszystkich zabudowanych urządzeń) wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników Urzędu.

- Zamawiający może na wezwanie żądać aby Wykonawca złożył wszystkie karty techniczne i wymagane certyfikaty urządzeń, które zamierza dostarczyć w ramach powyższego zadania.

- Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej  STWiORB, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UMOWĄ

- Ustala się termin realizacji zadania – maksymalnie osiem miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień pisemnego zgłoszenia, przez Wykonawcę do Zamawiającego, gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie  z  harmonogramem rzeczowo-finansowym  robót. W  harmonogramie rzeczowo-finansowym  Wykonawca w szczególności wskaże terminy realizacji poszczególnych prac budowlanych składających się na całość wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

Integralne części niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz dodatkowymi dokumentami i oświadczeniami złożonymi
po wyborze najkorzystniejszej oferty,

- zawiadomienie o wyborze oferty,

- specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- kosztorys ofertowy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji i Specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie, na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywanym zamówieniem. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca wraz z kopią umowy zawartej z podwykonawcą przedstawi Zamawiającemu polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia dotyczące podwykonawcy, spełniające takie same warunki jak dla Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy do czasu przedstawienia dokumentów określonych w ust. 2 i ust. 3, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych na realizację przedmiotu umowy.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane bądź usługi, o ile takie dane są już znane Wykonawcy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji zamówienia, nie później niż w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o tych zmianach.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia przekazuje dane, o których mowa w ust. 5 również w odniesieniu do nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług przed ich powierzeniem.

- Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia obsługę geodezyjną robót obejmującą: geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy                                                 i obowiązkowo przed rozpoczęciem robót wykonanie aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego przez uprawnionego geodetę.

§ 5

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest uwzględnić specyfikę wykonywania prac w czynnym obiekcie, zapewniając bezpieczeństwo osób i mienia na terenie budowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót budowlanych prawną i materialną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić swoje zaplecze budowy.

- Koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami mierników i liczników, koszty wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków itp. dla potrzeb budowy ponosi Wykonawca.

§ 6

- Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, zgłoszenia i dokumentacji projektowej z właściwymi organami                               i poniesie ewentualne koszty z tym związane.

- Wykonawca zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczególności ze strony lub gestorów lub właścicieli istniejącego uzbrojenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty a następnie przywrócić teren do stanu poprzedniego.

§ 7

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić go do stanu pierwotnego na warunkach określonych przez właścicieli/zarządców terenu i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane własnym działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach, przedmiarze robót, dokumentacji technicznej  i Specyfikacji warunków zamówienia.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje nowych materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną oraz własną ofertą.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych wraz
z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania - na żądanie Zamawiającego - jakości robót z wykonanych materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane niniejszą umową, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne
z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie
z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych.

- Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem materiałów               z rozbiórki niekwalifikujących się do ponownego wbudowania - odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zaś ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z poźn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że usunięcie wszelkich odpadów, oraz ewentualne korzyści wynikające ze zbycia tych odpadów, uwzględnił w cenie ofertowej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny przydatności materiałów z rozbiórki do ponownego wbudowania oraz pozostawienie takich materiałów do dyspozycji Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zostanie zatrudnionych .................. osób do wykonywania czynności wskazanych w SWZ, tj. robót budowlanych oraz czynności związanych z użyciem maszyn                      i urządzeń przy robotach budowlanych związanych z realizacją zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy w wymiarze ............ etatów, przy czym za pełny etat przyjmuje się zatrudnienie w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

- Wykonawca gwarantuje, że utrzyma wskazany w ust. 10 stan zatrudnienia (ilość osób) przez cały okres obowiązywania umowy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę. Ponadto , w celu weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 10 , Zamawiający może żądać w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o prace i zakres obowiązków pracownika.

- Niezłożenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego oświadczenia o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę lub innych dokumentów wymienionych w ust. 12 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia wszystkich osób wskazanych w ust. 10 na umowę o pracę.

- Powyższe wymagania dotyczą każdego podwykonawcy i wymagają wprowadzenia takich samych jak powyżej  zapisów do umów o podwykonawstwo, których projekty, będą wymagać akceptacji.

§ 10

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty  	podpisania umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.

- Do obowiązków Zamawiającego należy ponadto:

a) dokonanie odbiorów zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

b) regulacja należności za wykonane i odebrane roboty.

§ 11

SPOSÓB REPREZENTACJI

            - Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia:

Karol Kocon – Zastępca Wójta

- Wykonawca ustanawia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§ 12

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

- Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową wraz
z kserokopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby Inżynierów Budownictwa.

- Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy (robót) na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy (robót) będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zmiana takiej osoby zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego - nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór wykonanych robót dokumentowany jest stosownym protokołem.

2.   Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem.

Zgłoszenie do odbioru częściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub robót w toku jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. O dokonaniu zgłoszenia kierownik budowy informuje inspektora nadzoru i Zamawiającego.

3.  Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie przeprowadzony jako odbiór końcowy przedmiotu Umowy. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu Umowy, wymaga wykonania następujących czynności:

1) Po ostatecznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą  w szczególności:

a) Dziennik budowy

b) Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze (4 egz.)

c) Dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie realizacji zmian,

d) Protokoły z badań zagęszczenia podbudowy,

e) Protokoły z badań i odbioru instalacji oświetlenia parkowego,

f) Protokoły z badań i odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

g) Certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną dla wszystkich wyrobów.

2)  Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu Umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia dokumentów w terminie max. 3 dni. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor nadzoru wskazując przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.

3) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać oświadczenie Inspektora Nadzoru o potwierdzeniu ostatecznego zakończeniu wszystkich robót  oraz o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych, a także o możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

4) Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu Umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami Umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli w trakcie odbioru komisja ustali, iż wykonane roboty budowlane nie zawierają żadnych wad lub usterek spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu Umowy.

5) Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego  Zamawiający stwierdzi, że wykonane roboty lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu  i wstrzyma się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  i usterek.

6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

7)Od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty wykonane przez Wykonawcę
i podwykonawców w obiekcie. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

§ 14

PODWYKONAWCY

- Wykonawca, zgodnie z ofertą, powierzy następującym podwykonawcom wykonanie nw. części zamówienia:

..............................................................................................................................................

- Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, powołał się na zasoby podmiotu:

….........................................................................................................................................

(nazwa /firmy/ Podmiotu)

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby Podmiot wymieniony w ust. 2 realizował roboty budowlane bądź usługi, dla realizacji których wymagane są  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie udostępniane przez ten Podmiot.

- Wykonawca oświadcza , że pozostałą część zamówienia będzie realizował siłami własnymi.

- Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.  Zobowiązanie takie dotyczy również podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w zakresie robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że do projektu umowy lub do projektu jej zmiany zostanie załączona zgoda Wykonawcy  - na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy jeżeli:

- projekt nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia,

- projekt przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

- projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, usługi lub dostawy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu  przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo. Zobowiązanie takie dotyczy również dalszego podwykonawstwa.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do umowy jeżeli:

- nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7,

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp,

- jest niezgodna z treścią projektu umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 – 7.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za 	akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 	zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
	7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 	niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 	większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 	niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 	doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 	Wykonawca zobowiązany jest do zmiany umowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania od 	Zamawiającego informacji o niezgodnym z ust. 7 terminie zapłaty.

- Przepisy ust. 5-13 stosuje się do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian 	umowy o podwykonawstwo.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań	Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest	odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawców, jak za własne działania                   	i zaniedbania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy 	będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 	stanowić podstawy do zmiany terminów niniejszej umowy.

- Każdorazowa zmiana zakresu podwykonawstwa, w tym również Podmiotu wskazanego                	w 	ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia musi być udokumentowana przez Wykonawcę                             	z 	zachowaniem wymagań zawartych w SWZ, dokonanych zmianach, ofertą i	oświadczeniami	składanymi w trakcie postępowania oraz zapisami ustawy Pzp.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 	zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna , pozwalają 	na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których 	mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4ustawy Pzp, oraz  jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a 	także bada , czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 	przewidziane względem Wykonawcy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja 	ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia 	przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 	podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 7 dni zastąpił ten 	podmiot innym podmiotem  lub podmiotami albo wykazał ,że samodzielnie spełnia warunki 	udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia w terminie 7 dni 	od zawarcia umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 	oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 	roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich	zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 	także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym	okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby	wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1  ustawy Pzp, w celu 	wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  wykonawca jest obowiązany	wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca	samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby	Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia . Przepis art.	122 Pzp stosuje się odpowiednio.

§ 15

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………... (słownie: ....................................) złotych, w tym kwota netto wynosi ….…………………..…. (słownie: …………………………………….……) złotych. Wynagrodzenie ryczałtowe jest równe wartości Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy,  w tym z wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wynagrodzenie obejmuje również ewentualne koszty  Wykonawcy związane ryzykiem oddziaływania czynników  mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są następujące:

a) fakturowanie częściowe:  za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robót według procentowego zaawansowania wykonanych robót, do kwoty nie wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1, z zastrzeżeniem, że pierwszą fakturę Wykonawca złoży po wykonaniu i odebraniu co najmniej 20% wartości umownej robót.

b) faktura końcowa (rachunek końcowy): Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości przedmiotu Umowy (protokołem końcowego odbioru).

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie maksymalnie 30 dni -z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w ust. 5.1.- od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

W przypadku wcześniejszego należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (przed upływem terminu o którym mowa w § 2 ust. 1) i złożenia prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający nie będzie wstrzymywał wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Jednak faktura końcowa nie może być wystawiona wcześniej niż w styczniu 2022 r.

5.1. Limit finansowy wynagrodzenia Wykonawcy na rok 2021 nie przekracza kwoty 500.000,00  złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, bądź zaistnienia robót zaniechanych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym,  a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia

- W przypadku gdy z rozliczenia robót wyniknie, że wynagrodzenie przekroczy wynagrodzenie określone w ust 1 albo będzie od niego niższe – wymaga się sporządzenia aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez konieczności aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany zakres robót ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku VAT.

- Faktura za wykonane prace będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie                                                                         z poniższymi danymi:

Gmina Stara Błotnica

Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica

REGON:	670224019

NIP: 		798-14-58-221

- Dopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej E-faktury.                     Faktury w formie elektronicznej powinny być składane za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania Numer PEPPOL 798145821.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej  stanowi protokół zaawansowania robót potwierdzony przez strony. Protokół będzie wystawiony na podstawie książki obmiarów i sporządzonego kosztorysu powykonawczego/rozliczenia wg wzoru ustalonego z Zamawiającym.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli obu stron.

- Zamawiający dokona zapłaty poprawnie wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy należący do Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, stosując mechanizm podzielonej płatności. Rachunek Wykonawcy powinien znajdować się w danych zgłoszonych do tzw. „białej listy” podatników VAT.

- Strony ustalają, że za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to:

  - wraz z fakturą składa:

    - zestawienie zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo zawierające zakres i termin wykonanych robót oraz wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze składanej faktury,

    - zestawienie kwot należnych podwykonawcy ze składanej faktury z tytułu przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14.2  warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w terminie najpóźniej 5 dni roboczych od daty wymaganej płatności Wykonawcy. Dowodami, o których mowa wyżej jest oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu należnej zapłaty wraz z dowodami zapłaty tych należności.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ustępie 12 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ww. ustępie, informuje Wykonawcę aby ten w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji wniósł pisemne uwagi o dowodach nieuregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi, we wskazanym terminie, mogą być podstawą:

  - niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykaże zasadność takiej zapłaty albo

  - złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się  należy, albo

  - do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
	z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19.    Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

- Na objęte zakresem umowy roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia, zawarte w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres: …............ rękojmi i gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót (gwarancja Wykonawcy). Warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne niż określone w załączniku do SWZ. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.

- Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku postępowania przetargowego po przeprowadzeniu którego zawarto niniejszą umowę.

§ 17

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5 (pięć) % ceny całkowitej podanej w ofercie, w następującej formie:

………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zabezpieczenie roszczeń z tytułu wad i usterek w całym okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 30 % zabezpieczenia. Pozostałe 70% stanowi zabezpieczenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem robót, w tym kar umownych m.in. za opóźnienie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – dokument gwarancji powinien zawierać zapisy nie mniej korzystne dla Zamawiającego niż wskazane w załączniku do SWZ

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy w drodze aneksu lub upływu terminu wykonania umowy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia albo jeśli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu lub wskazany przez Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, na okres dłuższy niż 5 lat i krótszy niż umowny okres rękojmi i gwarancji, w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 18

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez Wykonawcę,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za ustalenie w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty faktury/rachunku dłuższego aniżeli wskazany w § 14 ust. 7 niniejszej umowy,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczoną od upływu terminu wskazanego w umowie, za każdy dzień zwłoki,

- 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedłożenie  do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 ust. 5 niniejszej umowy, za każdy jednostkowy przypadek,

- 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedłożenie  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 14 ust. 9 i 12 niniejszej umowy,za każdy jednostkowy przypadek,

- 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za  każdy dzień zwłoki, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji określonej
w § 14 ust. 13 oraz w przypadku niedostosowania projektu umowy z podwykonawcą do wymagań określonych w § 9 ust. 10-13, na żądanie Zamawiającego, za każdy jednostkowy przypadek,

- 2.500,00 zł za niedopełnienie wymogu zatrudniania wskazanych w § 9 ust. 10 niniejszej umowy, na podstawie umowy o pracę – za każdą osobę poniżej liczby wskazanej przez Wykonawcę za każdy miesiąc. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia
w okresie niepełnego miesiąca, karę umowną nalicza się proporcjonalnie przyjmując za okres miesiąca 30 dni,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzekazanie w terminie Zamawiającemu informacji, o których mowa w § 4 ust. 5 i ust. 6 - za każdy jednostkowy przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 19 ust. 1, lit. a)  niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych 	Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z wniesionego zabezpieczenia 	wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w ramach niniejszej 	umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1.

- Strony jednocześnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 	uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście 	poniesionej szkody.

§ 19

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do dnia podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń,  w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – bez obowiązku 	płacenia kar umownych.

- jeżeli zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź	restrukturyzacyjne w stosunku do Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót bądź bez uzgodnienia
z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa trwa  dłużej niż 14 dni, stwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty
i mimo pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1.

- Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów prawa bądź na podstawie umownego prawa odstąpienia określonego w ust. 1 następuje pod rygorem nieważności z chwilą pisemnego zawiadomienia  o przyczynie odstąpienia od umowy wraz z uzasadnieniem.

- W razie odstąpienia od umowy w terminie 7 dni strony sporządzają protokół inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz uzgadniają sposób i zakres zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
§ 13 stosuje się odpowiednio.

- Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem od dnia doręczenia oświadczenia a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane w sposób zgodny z umową do dnia odstąpienia, odebrane bez zastrzeżeń, w oparciu o kosztorys powykonawczy na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 20

ROBOTY DODATKOWE

W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych niniejszym zamówieniem, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania a zmiana Wykonawcy nie będzie możliwa z powodów technicznych lub ekonomicznych oraz spowodowałaby istotną niedogodność bądź zwiększenie kosztów, zostanie spisany protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, na podstawie którego Strony dokonają stosownych zmian w umowie w drodze aneksu, zgodnie § 21 ust. 3 umowy.

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

- Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:

- zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp,

- gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w  455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

- jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każda kolejna zmiana nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;

- jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami , których zamawiający, działając z należytą starannością , nie mógł przewidzieć , o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy,

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności                i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.

- O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona, której zmiana dotyczy niezwłocznie poinformuje drugą Stronę pisemnie.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:                                                			Zamawiający: